Исполнение программной части бюджета Сеготского сельского поселения

Решением Совета Сеготского сельского поселения от 22.12.2017 № 1 «О бюджете Сеготского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждено финансирование программных мероприятий по 3 муниципальным программам. Общий объем расходов из средств местного бюджета по муниципальным программам утверждено в сумме 2 340 348,00 рублей. Исполнение составляет 2 065 365,08 рублей  или 88,3 %. В сравнении с произведенными расходами на муниципальные программы в 2017 году расходы в отчетном периоде на программные мероприятия увеличились на 163 000,00  рублей.

Анализ исполнения муниципальных программ в 2018 году

руб.

| № п/п | Наименование | Исполнение за 2017 год | Утвержденный бюджетом годовой объем ассигнований | Исполнено в 2018 году | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Сеготского сельского поселения "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения" | 244 400,00 | 436 800,00 | 411 900,00 | 94,3 |
| 2 | Муниципальная программа Сеготского сельского поселения "Благоустройство Сеготского сельского поселения" | 1 621 446,67 | 1 872 437,00 | 1 622 354,13 | 86,6 |
| 3 | Муниципальная программа Сеготского сельского поселения "Забота и внимание" | 36 212,00 | 31 111,00 | 31 110,95 | 100,0 |
| ВСЕГО | 1 902 058,67 | 2 340 348,00 | 2 065 365,08 | 88,3 |

По одной муниципальной программе освоение выделенных ассигнований составило 100 %.

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения" выполнена на 94,3 % в связи с сезонностью выполнения работ по расчистке дорог от снега.

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения "Благоустройство Сеготского сельского поселения" выполнена на 86,6 %. Неисполнение связано с поступлением благотворительных пожертвований на приобретение и установку оборудования для детских площадок  25 – 26 декабря 2018г., которые не смогли освоить в связи с закрытием финансового года.